米易县中医医院

澜公馆2栋1单元505、605、705住房

装修工程

竞

争

性

谈

判

文

件

米易县中医医院

2022年8月 18 日

第一章  磋商邀请

米易县中医医院澜公馆2栋1单元505、605、705住房装修工程，拟采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的施工单位参加本项目的竞争性磋商 。

- 采购项目名称：米易县中医医院澜公馆2栋1单元505、605、705住房装修工程

- 二、资金来源：自筹资金

三、投标单位参加本次采购活动应具备下列条件：1.在中华人民共和国境内注册，具有独立的承担民事责任的能力；2.具有良好的财务状况及商业信誉；3.具有依法纳税和缴纳社保的良好记录；4.此次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；5.经营范围含室内装饰、装修。6.符合法律、行政法规规定的其他条件；7.不接受联合体投标。

四、磋商文件获取方式：通过米易县中医医院官网自行下载。

- 磋商时间：2022年 8 月 23 日

- 六、递交响应文件截止时间：2022年 8 月 23 日15:20时

七、递交响应文件地点：米易县中医医院总务科

八、磋商地点：米易县中医医院五楼会议室

九、采购人：米易县中医医院

通讯地址：米易县攀莲镇南街95号

- 联系方式：

- 联系人：胡老师

联系电话：18782343595

第二章  磋商须知

## 一、投标单位须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 米易县中医医院澜公馆2栋1单元505、605、705住房装修工程 |
| 2 | 项目地点 | 米易县澜公馆小区 |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：12.906万元/三套住房 超过最高限价的报价,其响应文件按无效处理。 |
| 4 | 磋商保证金 | 5000元整，（磋商前以现金方式密封一包缴纳），磋商会完成后未中标的投标单位当场退还（无息）。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金。 |
| 5 | 保证金不予退还的情形 | 在收到中选通知书后无正当理由拒签合同或不在规定时间内签订合同的。 |
| 6 | 工期 | 50日历天。 |
| 7 | 磋商情况公告 | 磋商结果在米易县中医医院官网公告栏中予以公告。 |
| 8 | 质量要求 | 达到国家现行工程建设强制标准和建设工程施工质量验收标准。 |
| 9 | 合同分包 （实质性要求） | 本项目不接受合同分包。 |
| 10 | 成交通知书领取 | 请中标单位到米易县中医医院总务科领取成交通知书。 |
| 11 | 联合体 | 本项目不允许联合体参加 |
| 12 | 踏勘现场 | 本工程采购人要求组织对施工现场进行踏勘，投标单位根据采购人的要求对施工现场进行踏勘以获取编制磋商文件和签订合同所需的资料，所需费用自付。1.现场考察过程中，投标人如发生人身伤亡、财物或其它损失，不论何种原因所造成，采购人均不负责；2.采购人向投标人提供有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 |
| 14 | 报价方式 | 二次报价 |
| 15 | 磋商范围 | 工程量清单（详见公告附件）范围内及业主指定范围的全部内容。 |
| 16 | 工程质保 | 按国家行业标准 |

二、投标人的合格条件

(一）投标人需向采购人提交以下资格证明材料

1.法定代表人授权书原件（①附法定代表人身份证明文件复印件；②法定代表人参与磋商时不需要提供）；

2.被授权代表的身份证明文件复印件；

3.营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立承担民事责任的能力；③复印件加盖公章）；

4.组织机构代码证副本复印件（注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章）；

已实行三证合一的只需提供营业执照复印件。

（二）本次磋商对未中选单位不给予经济补偿。

（三）报价：投标申请人应承担其编制投标申请书与递交投标申请书所涉及的一切费用。不论磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

三、响应文件的编制、签署及密封

（一）响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明采购项目名称、投标单位名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

（二）响应文件正本和副本均需打印，并在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

四、响应文件的密封和标注

（一）响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

（二）响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、投标单位名称。

（三）所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

（四）未密封的响应文件，采购人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

五、响应文件的递交

（一）响应文件应在开标截止时间前送达指定地点。

（二）二次报价在磋商小组要求投标单位进行报价时递交。

（三）本次采购不接收邮寄的响应文件。

## 六、磋商纪律要求

（一）投标单位不得具有的情形

投标单位参加本项目磋商不得有下列情形：

1.提供虚假材料谋取成交；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位；

3.与采购人或其他投标单位恶意串通；

4.向采购人、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

5.在磋商过程中与采购人进行协商；

6.成交后无正当理由拒不与采购人签订合同；

7.未按照磋商文件确定的事项签订合同；

8.将本项目合同转包或者违规分包；

9.提供假冒伪劣产品；

10.擅自变更、中止或者终止合同；

11.拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

12.法律法规规定的其他情形。

投标单位有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交投标单位的资格或者认定成交无效。

第三章  磋商申请书格式

米易县中医医院

澜公馆2栋1单元505、605、705住房装修工程

（封面）

磋商申请书

（正本/副本）

磋商申请人：  (单位全称并盖企业法人公章)

法定代表人或其授权代理人：   (签字）

日期：

一、报价书（格式）

（采购人全称）：

1．我方已仔细研究了 （工程名称）  磋商文件的全部内容并踏勘了现场，愿意以人民币（大写）     元，（小写）     元 的投标总报价。按上述磋商文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相应的责任。

2．我方提交的响应文件在磋商截止时间后的     天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标申请书文件，除磋商文件另有规定外，不修改投标文件。

3.一旦我方中选，我方保证在    日历天完成并移交全部工程；工程质量满足            要求。

4．若我方中选：

（1）我方保证在收到你方的中标通知书后，按中标公告规定的期限，及时派代表前去签订合同。

（2）随同本报价书提交的辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

（3）我方将按照规定提交的履约保证金，作为我方的履约担保。

（4）我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

（5）我方保证支付招标文件中规定的工程量清单编制费。

比选申请人：           （全称并加盖法人公章）

法定代表人（或委托代理人）：       （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年     月     日

姓名：           性别：         年龄：

职务：

系   （投标申请人单位名称）           的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                         （单位全称并盖企业法人公章）

日  期：    年    月    日

三、法定代表人/单位负责人授权书

- 米易县中医医院：

- 本授权声明： XXXX（投标单位名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

- 特此声明。

- 法定代表人/单位负责人（委托人）签字或加盖个人印章：XXXX。

- 授权代表（被授权人）签字：XXXX。

- 投标单位名称：XXXX（单位盖章）。

- 日    期：XXXX。

注：

1、投标单位为法人单位时提供“法定代表人授权书”，投标单位为其他组织时提供“单位负责人授权书”，投标单位为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

四、法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证

安全生产许可证、资质证书、入川备案登记证（省外企业提供）

致                        ：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方组织代码证复印件，该证件真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方安全生产许可证复印件，该证件真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方资质证书复印件，该证件真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方入川备案登记证书复印件，该证件真实有效。

投标申请人（全称并盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

- 日      期：

- 五、承诺函

- 米易县中医医院：

- 我单位作为本次采购项目的投标单位，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、具备本项目规定的条件：

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立的承担民事责任的能力，具备一般纳税人公司资质；

2.具有良好的财务状况及商业信誉；

- 3.具有依法纳税和缴纳社保的良好记录；

- 4.此次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 5.经营范围含室内装饰、装修。

- 6.符合法律、行政法规规定的其他条件；

- 7.不接受联合体投标。

- 二、截至响应文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

- 投标单位名称：XXXX（单位公章）。

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

- 日    期：XXXX。

六、投标文件要求提供的其他证明文件

1、投标人申明未被市场禁入及具备良好商业信誉的证明材料（申明格式自拟，可提供承诺函）；

2、投标申请人递交完整规范的已标价工程量清单；

3、简要的施工方案（格式自拟）。

七、投标单位基本情况表

| 投标单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

八、磋商申请报价书附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约担保金额 |  | 5000元 |  |
| 2 | 施工准备时间 |  | 签订合同后（ 3 ）天 |  |
| 3 | 误工期违约金额 |  | 500元/天 |  |
| 4 | 误期赔偿费限额 |  | 合同价款（10）% |  |
| 5 | 提前工期奖 |  | 无 |  |
| 6 | 质量标准 |  | 达到国家现行工程建设强制标准和建设工程施工质量验收标准 |  |
| 7 | 工程质量违约金最高限额 |  | 合同价款的（10）% |  |
| 8 | 预付款金额 |  | 无 |  |
| 9 | 进度款付款时间 |  | 无 |  |
| 10 | 竣工结算款付款时间 |  | 工程竣工、验收合格后30天内一次性付清(扣除保修金外) |  |
| 11 | 保修期 |  | 依据国家规定的期限 |  |
| 12 | 质保金限额 |  | 合同价格的 3% |  |
| 13 | 项目经理 |  | 姓名： |  |

- 第四章 评审方法

- 最低评标价法（合理低价法）。最低评标价法是指以价格为主要因素确定成交候选投标人的办法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以磋商最终报价最低的投标人作为成交候选投标人或者成交投标人的成交办法，不得以低于成本价或明显不合理低价进行报价取得中标资格，部分投标人响应文件优于磋商文件要求的，不能以此作为高价成交的依据，磋商小组也不能接受其高价成交。投标人报价相同的，以投标人抽签方式确定成交候选投标人顺序。

- 合同样本

合同协议书

建设工程施工合同

工程名称：米易县中医医院澜公馆2栋1单元505、605、705住房装修工程

工程地点：   米易县澜公馆小区

发 包 人：   米易县中医医院

承 包 人：

签订日期：  2022年   月   日

合同协议

发包人（全称）：米易县中医医院

法定代表人： 王健宇

法定注册地址： 米易县攀莲镇南街95号

承包人(全称）

法定代表人：

法定注册地址：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
　　一、工程概况
　　工程名称：米易县中医医院澜公馆2栋1单元505、605、705住房装修工程
    工程地点: 米易县澜公馆小区 
    工程内容：装饰装修工程          
　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
　　工程立项批准文号：/ 
    资金来源：         医院自有资金       
　　二、工程承包范围
　　承包范围：米易县中医医院澜公馆2栋1单元505、605、705住房装修工程量清单及业主指定范围内全部内容。
　　三、合同工期：
　　开工日期：               
　　竣工日期：                
　　合同工期总日历天数     天
　　四、质量标准
　　工程质量标准：国家现行工程建设强制标准和建设工程施工质量验收标准
　　五、合同价款
　　金额（大写）：             元 ，￥：          元
　　六、组成合同的文件
　　组成本合同的文件包括：
　　１、本合同协议书
　　２、中选通知书
　　３、本合同专用条款
　　４、本合同通用条款
　　５、标准、规范及有关技术文件
　　６、图纸
　　７、投标函
　　８、已标价工程量清单
　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
　　十、合同生效
　　合同订立时间：        年     月     日
　　合同订立地点：米易县中医医院                 
　　本合同双方约定    签定  后生效。

发包人：                    （公章）     承包人：                     （公章）

地址：四川省攀枝花市米易县顺墙南街95号　地址:                           
法定代表人                               法定代表人

或委托代表人：　　　　　    　　　　     或委托代表人：

电话：0812-8201779 　　　                电话：              
开户银行：中国工商银行股份有限公司       开户银行：

米易支行

开户银行账号：2302329109024503329        开户银行账号：                 
邮政编码：       617200                  邮政编码：

第二部分　　通用条款

《建设工程施工合同》

（GF-2013-0201通用条款）

第三部分　　专用条款

一、词语定义及合同文件
　　２、合同文件及解释顺序
　  合同文件组成及解释顺序：⑴、本合同协议书  ⑵、中选通知书 ⑶、本合同专用条款 ⑷、本合同通用条款  ⑸、标准、规范及有关技术文件   ⑹、图纸  ⑺、投标函  ⑻、已标价工程量清单。
　　３、语言文字和适用法律、标准及规范
　  3.1本合同除使用汉语外，还使用   无   语言文字

3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规： 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《房屋建筑强制性标准》等现行相关法律、行政法规。
　　3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《房屋建筑强制性标准》等现行相关法律、行政法规。
　　发包人提供标准、规范的时间：  开工前。
　　国内没有相应标准、规范时的约定：    无。
　　４、图纸
　　4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：/  
　　发包人对图纸的保密要求： / 
　  使用国外图纸的要求及费用承担：    无。
　　二、双方一般权利和义务
　  ５、工程师
　　5.2监理单位委派的工程师
　　姓名：                     职务：　                
　　发包人委托的职权：                      ／

需要取得发包人批准才能行使的职权：　         ／

5.3发包人派驻的工程师
　　姓名： 　      　　　　 职务：

职权：代表发包人对本工程施工过程中的质量、进度、造价、安全文明施工、合同管理、信息管理、现场管理等进行监督和检查，协调解决由发包人处理的有关问题，并对工程质量和现场签证进行确认。   
　　5.6不实行监理的，工程师的职权： 无。

７、项目经理
　　姓名：                      职务：工程项目负责人
　　８、发包人工作
　　8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
　 （1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发出开工令5天内
　 （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：现已具备开通条件
　 （4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前。 
　 （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：规划许可证、施工许可证、质量安全监督证书在开工前完成。
　 （6）水准点与座标控制点交验要求：   / 
　 （7）图纸会审和设计交底时间：   /   
　　（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 现场及时协调
　 （9）双方约定发包人应做的其他工作：  现场及时协调
　 8.2发包人委托承包人办理的工作：   无。
　　９、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：在招标文件中约定。承包人应按图施工，保证施工质量和安全。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：总体施工计划工程开工前七天，月报按进度。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：施工期间承包人应成在施工区域安装照明设施，防止施工材料、机械设备、器材的丢失和发包人院内的安全，设置有关施工标志，以保障施工作业人员和其他有关人员的安全，并承担相关费用。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： /  
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按规范进行养护和保护，费用自理。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按发包人要求施工，费用协商解决。
（8）施工场清洁卫生的要求：文明施工，保持施工场地清洁、材料堆放有序，工程交付使用前应将施工场地内的环境卫生打扫干净。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：做好施工现场各方协调工作。
　　三、施工组织设计和工期

１０、进度计划
　　10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工后2日内提供。
工程师确认的时间：接到施工组织设计和施工进度计划2日内。
　　10.2群体工程中有关进度计划的要求：  /。

11、暂停施工

11.1 由于发包人原因造成的工程停工，发包人按 / 元/日赔偿承包人损失。

１2、工期延误
　　12.1双方约定工期顺延的其他情况：非承包人造成的工期延误，工期顺延。工期顺延时间由发包方签字确认。

12.2逾期竣工违约金的计算标准： 每延误工期一天，承包人向发包人按日支付逾期竣工违约金500元/天。承包人支付违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的责任。

逾期竣工违约金的计算方法：逾期竣工违约金= 每天应付违约金额×（实际工期—计划工期） 。
　　四、质量与验收

１７、隐蔽工程和中间验收
　  17.1双方约定中间验收部位：     ／      
　　五、安全施工
　　21.1 承包人用于安全生产的预防措施费不得低于合同价的 5 %，并将接受安全生产监督部门检查和指导。承包人承担全部的施工安全法律责任。

六、合同价款与支付

２３、合同价款及调整
　  23.2本合同价款采用　　　　⑴　    方式确定。
　 （1）采用固定价格合同，为包干价，合同价款中包括的风险范围：施工期内各种材料价格浮动、保险费用、劳动力工资上涨以及国家政策、法规变化等。

风险费用的计算方法： 无 。 
　　风险范围以外合同价款调整方法：无。
　 （2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：无。
　 （3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无。
　　23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：

23.3.1 通过审批的设计变更、工程量清单外增加的项目和工程量：①投标文件已标价工程量清单中已有相同或类似的工程项目，其综合单价按投标文件已标价工程量清单或类似项目的综合单价计算；②若投标文件工程量清单中没有相同或类似的工程项目，材料价双方根据合同施工期间攀枝花市信息价或市场价确认，按2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其相关配套文件组价后，按投标价与控制价下浮比例同比下浮；③如果取消某分部分项工程量清单项目，则该项目价款不予支付 。
　　２４、工程预付款
　　发包人向承包人预付工程款的时间和金额合同价款总额的比例：合同签订完成后支付合同总额的预付款。

２５、工程量确认
　　25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：    ／

２６、工程款（进度款）支付
　　双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

七、材料设备供应
　 ２７、发包人供应
　　按通用条款执行。
　 ２８、承包人采购材料设备
　 28.1承包人采购材料设备的约定：所有材料、设备均应符合设计和国家颁布的质量检验及验收规范要求，并按规定向监理工程师、发包人提供材料、设备合格证书和检验合格证，不符合质量要求的材料一律不得进入本工程。

八、工程变更

应当进行变更的其他情形：设计变更必须履行报批手续，报建设行政主管部门审批；施工阶段增加的工程量必须由施工单位申报、监理签字、业主书面认可，并及时报建设行政主管部门会同县财政评审中心（并邀请审计部门提前介入）现场核定增加工程量，评审工程价款，并将增加的工程量和价款在项目实施地公示。工程完工结算审计后拨付增加的工程价款。
　  九、竣工验收与结算
　　３２、竣工验收
　　32.1承包人提供竣工图的约定：工程验收后15天内提供满足要求的竣工资料2套。
　　32.6中间交工工程的范围和竣工时间：竣工时间为全部工程完工并竣工验收合格时的日期。

十、违约、索赔和争议
　　３５、违约
　　 35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 按合同通用条款执行。   
　　 35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 按合同通用条款执行 。  
　　 双方约定的承包人其他违约责任：

①承包人建造师必须为投标申请函中的建造师，不能擅自更换建造师、技术负责人等主要技术人员，如需更换，须以相同资历人员代替并提前14天向监理工程师申请且获得发包人书面批准和认可，否则发包人将单方面终止合同。②建造师、技术负责人必须常驻施工现场，经发包人不定期检查，建造师、技术负责人连续3次不在施工现场，发包人视情节轻重有权解除合同，并由承包人承担一切损失。③如在接到关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出的通知或指令后的7天内不遵守该通知或指令，无视监理工程师或发包人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，发包人在向承包人发出书面通知的7天内仍未见纠正后，发包人可以向承包人扣以2000元/次的违约金，直至解除承包合同。④承包人施工过程中所用材料应与投标文件工程量清单中材料一致，如经发现由于承包人原因自行更换了材料，承包人应向发包人支付合同价款的5%的违约金（违约金在履约保证金中扣除），发包人将保留解除合同的权利，并由承包人承担由此产生的一切损失（包括但不限于：更换、重新施工等）；如非承包人原因需更换投标文件工程量清单中所列材料，承包人应在5日前向监理单位申报，由发包人书面批准后更换。⑤由于承包人原因造成工期延误，承包人向发包人支付逾期竣工违约金的计算方法：工期每拖延1天承担违约金500元人民币。如出现因承包人原因导致工程不能按工期完工或工程关键线路里程时间拖延14天以上等特殊情况时，发包人有权对承包人的施工任务进行调整(减少工程量或要求承包人立即退场等)，该情况为承包人违约，发包人可单方解除合同。发包人下达指令后承包人应立即执行，双方责任等相关问题的协商和解决不得影响对发包人指令的执行。若承包人拖延执行指令工作，则视为承包人严重违约。⑥因承包人施工质量或缺陷导致的全部损失，由承包人对发包人的损失承担赔偿责任，并由承包人另行支付合同价款的5%的违约金。⑦因施工安全责任导致承包人、发包人或第三人的人身及财产损失的，由承包人全部承担赔偿责任，发包人先行垫付相应费用的可向承包人追偿。⑧因承包人违约，发包人主张权利而产生的诉讼费、律师费等全部由承包人承担。

争议
　　37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
　　任何方均可向本工程所在地的 米易县 人民法院提起诉讼。
　　十一、其他
　　３８、工程分包
　　38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：   不得分包和转包     
　　分包施工单位为：       /      
　　３９、不可抗力
　　39.1双方关于不可抗力的约定：按通用条款办理

４０、保险
　　40.6本工程双方约定投保内容如下：
　　（1）发包人投保内容： 无 。  
　　承包人应办理的保险事项：
　　（2）承包人投保内容：  承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员缴纳社保，并投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求所有参与施工的人员也进行此项保险。
　　４１、担保
　　41.3本工程双方约定担保事项如下：
　　（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：  无 。
　　（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：  无

（3）双方约定的其他担保事项：   /   。
　　４６、合同份数
　　46.1双方约定合同份数： 6份，发包方与承包方各保留3份

附件一：质量保修书

房屋建设工程质量保修书

发包人：  米易县中医医院

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对米易县中医医院澜公馆2栋1单元505、605、705住房装修工程

(工程名称)签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

施工图及设计变更的所有内容。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为      年；

3、装修工程为          年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为       年；

5、供热与供冷系统为       个采暖期、供冷期；

6、其他项目保修期限约定如下：     年 。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为  结算总价的3%  （大写）。质量保修金银行利率为：  无息    。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后7天内，将保修金返还承包人。

六、保修费用

保修期内发生的维修费用由保修责任方承担。

七、其他

双方约定的其他工程保修责任事项： 在签订合同时约定  。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：米易县中医医院（公章）           承包人：                （公章）

住所：四川省攀枝花市米易县顺墙南街95号  住所:                                   
法定代表人                               法定代表人

或委托代表人：　　　　　    　　　　     或委托代表人：

电话：0812-8201779 　　　                电话：                              
开户银行：中国工商银行股份有限公司       开户银行：

米易支行

开户银行账号：2302329109024503329        开户银行账号：                    
邮政编码：       617200                  邮政编码：

附件二：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：米易县中医医院

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：米易县中医医院 （公章）          承包人：                （公章）

住所：四川省攀枝花市米易县顺墙南街95号　住所:                                  
法定代表人                               法定代表人

或委托代表人：　　　　　    　　　　     或委托代表人：

电话：0812-8201779 　　　                电话：                                 
开户银行：中国工商银行股份有限公司       开户银行：

米易支行

开户银行账号：2302329109024503329        开户银行账号：                          
邮政编码：       617200                  邮政编码：